

Муниципальное учреждение

**«АДМИНИСТРАЦИЯ ИТУМ-КАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИТУМ-КАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ИТУМ-КАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)**

Муниципальни учреждени

**«НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ИТОН-КХАЬЛЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ИТОН-КХАЬЛЛАН ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ»**

**(ИТОН-КХАЬЛЛАН ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 мая 2022 г. |  | № | 20 |

с. Итум-Кали

**Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2022 г.**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Итум-Калинского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т :**

# 1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2022 г. (приложение №1).

2. Обнародовать данное постановление путем размещения на официальном сайте администрации Итум-Калинского сельского поселения (http://itum-kale.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Батукаеву А.Х. главного специалиста администрации Итум-Калинского сельского поселения.

Глава администрации

Итум-Калинского сельского поселения С-С.Я. Мусаев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации

Итум-Калинского сельского поселения   
от 12.05.2022 № 20

**ПЛАН-ГРАФИК**

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  услуги,  предоставляемой администрацией сельского поселения (в соответствии с приказом Минцифры России от 18.11.2020 г.  № 600) | Наименование услуги, предоставляемой администрацией или сельским поселением (в соответствии с административным регламентом) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации и содержание этапов перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг | | | | |
| Размещение информации о муниципальной услуге на официальном сайте и в СМИ | Размещение на официальном сайте форм заявлений иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | Обеспечение возможности для заявителя получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги | Обеспечение возможности получения заявителем результата (уведомления о результате) предоставления муниципальной услуги в электронном виде на ЕПГУ (кроме услуг, результатом которых является документ, получение которого производится в соответствии с законом только при личной аутентификации) |
|  | Предоставление выписки из похозяйственной книги | Предоставление выписки из похозяйственной книги | Главный специалист | 13.05.2022 | 13.06.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
|  | Выдача справок (с места жительства, о составе семьи, иных справок) | Выдача справок (с места жительства, о составе семьи, иных справок) | Главный специалист | 13.05.2022 | 13.06.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
|  | Предоставление информации из реестра муниципального имущества | Предоставление информации из реестра муниципального имущества | Главный специалист | 13.05.2022 | 13.06.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
|  | Выдача разрешения вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, но не достигшим совершеннолетия | Выдача разрешения вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, но не достигшим совершеннолетия | Главный специалист | 13.05.2022 | 13.06.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
|  | Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования | Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования | Главный специалист | 13.05.2022 | 13.06.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
|  | Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права | Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права | Главный специалист | 13.05.2022 | 13.06.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
|  | Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником | Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником | Главный специалист | 13.05.2022 | 13.06.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
|  | Предоставление порубочного билета и разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Предоставление порубочного билета и разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Главный специалист | 13.05.2022 | 13.06.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
|  | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса | Главный специалист | 13.05.2022 | 13.06.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
|  | Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах | Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах | Главный специалист | 13.05.2022 | 13.06.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
|  | Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов, копий правовых актов | Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов, копий правовых актов | Главный специалист | 13.05.2022 | 13.06.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |